OFFRE TECHNIQUE – DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME BLOOMFIELD TERMINAL

Soumissionnaire : MEDEV GROUP
Référence : AO_BI_2026_001
Objet : Développement d'une plateforme web économique et financière professionnelle
Date : Mars 2026

1. INTRODUCTION & OBJET DE L'OFFRE

La présente offre a pour objet de proposer la conception, le développement, le déploiement et la maintenance d'une plateforme web économique et financière professionnelle, Bloomfield Terminal, destinée aux acteurs des marchés financiers africains, avec un focus particulier sur l'UEMOA.

MEDEV Group se positionne comme partenaire technologique pour :

- Concevoir une architecture robuste, sécurisée et évolutive, adaptée aux exigences de données financières temps réel

- Développer une interface multi-fenêtres professionnelle couvrant l'intégralité du cycle d'investissement

- Intégrer, orchestrer et restituer des flux de données hétérogènes (temps réel, différé, périodique, historique) avec des performances garanties

- Assurer la qualité, la sécurité, la conformité réglementaire et le transfert de compétences vers les équipes Bloomfield Intelligence

2. CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

2.1. Bloomfield Intelligence et sa vision

Bloomfield Intelligence est un cabinet d'analyse économique, financière et d'évaluation de risques en Afrique, qui accompagne depuis plusieurs années institutions financières, investisseurs, entreprises, États et organisations internationales grâce à des analyses à forte valeur ajoutée et contextualisées.

Sa vision, portée par son fondateur Stanislas Zézé, est de renforcer la souveraineté informationnelle africaine en produisant des outils d'intelligence financière adaptés aux réalités locales.

Cette vision s'incarne déjà à travers :

- Les rapports de risque pays et sectoriels

- Les outils Bloomfield Tigran (scoring crédit entreprises) et Bloomfield Private Index (performance secteur privé)

- Les conférences Risque Pays, qui structurent le débat sur le risque souverain et l'attractivité des économies africaines

2.2. Limites des solutions actuelles

Les solutions internationales de référence (Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon/LSEG) :

- Offrent une couverture globale des marchés et des outils analytiques puissants

- Diffusent déjà certaines données africaines (ex. BRVM via Refinitiv)

Cependant, elles présentent plusieurs limites pour Bloomfield :

- Faible contextualisation des données africaines (macro, politique, sociale)

- Peu ou pas d'intégration native des outils propriétaires Bloomfield (Tigran, Private Index, Forecast, rapports internes)

- Absence d'un angle éditorial et analytique spécifiquement africain

- Dépendance à des infrastructures et modèles économiques externes, peu alignés avec les ambitions de souveraineté de Bloomfield

2.3. Problématique à résoudre

Bloomfield a besoin de disposer d'une plateforme :

- Centralisant l'ensemble des données économiques, financières et de marché pertinentes pour l'Afrique

- Croisant automatiquement données de marché BRVM, macro BCEAO, fondamentaux entreprises, risques pays, indices propriétaires Bloomfield

- Offrant une interface professionnelle multi-fenêtres, multi-écrans, adaptée aux besoins d'analystes, traders, SGI, investisseurs institutionnels et décideurs publics

- Assurant une gestion fine de la gouvernance des données, dont Bloomfield reste l'unique propriétaire et éditeur

- Respectant des exigences élevées en matière de sécurité, de performance (latence < 500 ms sur les flux temps réel) et de scalabilité (jusqu'à 10 000 utilisateurs simultanés)

3. COMPRÉHENSION DU BESOIN & OBJECTIFS

3.1. Objectifs stratégiques

- Doter Bloomfield Intelligence d'un terminal propriétaire de référence pour les marchés africains, comparable en ergonomie et robustesse aux standards Bloomberg/Refinitiv, mais ancré dans la réalité africaine

- Valoriser et intégrer les actifs intellectuels existants (Bloomfield Tigran, Bloomfield Private Index, Bloomfield Forecast, rapports de risque pays/sectoriels) dans une plateforme unifiée

- Renforcer le rôle de Bloomfield comme acteur central de l'intelligence économique et financière africaine auprès des SGI, investisseurs institutionnels, États, régulateurs et partenaires techniques et financiers

3.2. Résultats attendus

- Plateforme web modulaire et responsive, priorisant l'usage desktop multi-écrans

- Interface multi-fenêtres, widgets autonomes et interconnectés, personnalisables par profil utilisateur

- Gestion cohérente de quatre grandes classes de données :

  - Temps réel : BRVM, FX, matières premières, alertes

  - Différé : taux BCEAO, émissions obligataires

  - Périodique : macro, états financiers, notations

  - Historique : séries 10+ ans pour back-tests et analyses longitudinales

- Intégration structurée de contenus éditoriaux : Web TV, actualités, rapports et ressources pédagogiques

- Environnements complets : développement, recette, production, avec pipelines d'intégration et déploiement continus

- Documentation complète et transfert de compétences vers Bloomfield

3.3. Contraintes majeures

- Performance : latence cible < 500 ms sur les flux de données temps réel

- Sécurité : authentification forte (MFA), chiffrement en transit et au repos, WAF, journaux d'audit, RGPD + normes locales + bonnes pratiques (ISO 27001 comme référentiel)

- Scalabilité : 1 000 utilisateurs simultanés en phase initiale, extensible à 10 000

- Réglementation :

  - Respect des licences et accords de diffusion BRVM

  - Conformité aux exigences AMF-UMOA/CREPMF et BCEAO pour les opérateurs de plateformes et la protection des données

- Gouvernance : Bloomfield Intelligence conserve 100% de la propriété éditoriale des données

4. SOLUTION PROPOSÉE

4.1. Vision globale

MEDEV propose une architecture modulaire, orientée services, API-first, organisée en microservices spécialisés autour des grands blocs métier de la plateforme Bloomfield Terminal :

- Couche d'ingestion des données : BRVM, BCEAO, fournisseurs tiers, systèmes internes Bloomfield

- Couche de gestion des flux temps réel : WebSockets / broker de messages pour les données de marché

- Couche de stockage hybride : time-series pour les tickers, relationnel pour les données structurées, cache en mémoire pour la faible latence

- Couche applicative métier : exposant des API internes et des services métier (gestion des ordres, portefeuilles, analytics, scoring, indicateurs propriétaires)

- Interface web multi-fenêtres : construite autour de widgets autonomes, interconnectés, modulables et disposables sur plusieurs écrans

- Outils d'administration : réservés à Bloomfield (gouvernance de la donnée, droits d'accès, supervision, validation)

Cette architecture permet :

- D'intégrer progressivement les six modules fonctionnels demandés

- De faire évoluer chaque module indépendamment

- D'assurer une haute disponibilité, des performances fortes et une résilience adaptée à des flux de données financiers

4.2. Périmètre fonctionnel

Conformément à l'appel d'offres, la plateforme sera structurée en six modules, développés par ordre de priorité.

Module 1 – Gestion intégrée des opérations boursières

Objectif : Fournir un environnement opérationnel complet pour la consultation et l'action sur les marchés financiers africains, principalement la BRVM.

Fonctionnalités principales :

- Flux temps réel BRVM :

  - Cours en continu (intraday, tick par tick)

  - Carnets d'ordres (profondeur du marché)

  - Volumes, valeurs échangées, capitalisation

  - Indices (généraux, sectoriels, indiciels Bloomfield)

- Vue par instrument : fiche valeur, historique, fondamentaux (liens avec Module 3)

- Surveillance de marché : listes personnalisées, watchlists, alertes (prix, volumes, volatilité)

- Intégration des ordres :

  - Interface de saisie d'ordres normalisée permettant la préparation des ordres

  - Services d'intégration et de routage vers les systèmes des SGI (sans empiéter sur leurs responsabilités réglementaires), si Bloomfield le décide ultérieurement

- Tableaux temps réel multi-fenêtres : tickers, carnets, trades, indices

Bénéfices :

- Vision temps réel unifiée des marchés

- Outils de travail comparables aux terminaux internationaux, mais centrés sur l'UEMOA

Module 2 – Gestion de Portefeuilles

Objectif : Permettre la construction, le suivi et l'analyse de portefeuilles de titres et obligations.

Fonctionnalités principales :

- Création et gestion de portefeuilles (actions, obligations, instruments référencés)

- Mesures de performance : rendement, volatilité, drawdown, ratios (Sharpe, etc.)

- Suivi des cash-flows, des coupons obligataires, des dividendes

- Simulation de scénarios :

  - Impact de nouveaux investissements

  - Rebalancing

  - Sensibilité à des chocs macro/risque (connexion Module 3 & 4)

- Rapports standardisés (PDF/Excel) pour clients institutionnels, SGI, directions générales

Bénéfices :

- Outil de pilotage consolidé pour les acteurs institutionnels

- Mise en cohérence avec les analyses Bloomfield de risque et de macro

Module 3 – Analyse Financière et Risque

Objectif : Offrir un socle complet d'analyse fondamentale et de risque, intégrant les outils propriétaires Bloomfield.

Fonctionnalités principales :

- Intégration de Bloomfield Tigran :

  - Consultation des scores de crédit et indicateurs de risque entreprise

  - Visualisation historique des notations et des évolutions

- Intégration de Bloomfield Private Index :

  - Indices agrégés de performance du secteur privé

  - Comparaison par secteur/pays

- Analyse fondamentale :

  - États financiers des sociétés cotées

  - Ratios (PER, ROE, gearing, coverage, etc.)

- Analyse de risque :

  - Notations Bloomfield (souveraines, sectorielles, corporates)

  - Matrices de risque

  - Scénarios de stress test (liens avec portefeuilles Module 2)

Bénéfices :

- Positionner Bloomfield Terminal comme le référentiel de risque pays et corporate africain

- Ne pas concurrencer Tigran/Private Index, mais les valoriser comme briques centrales

Module 4 – Données Macroéconomiques

Objectif : Centraliser et exploiter les données macroéconomiques et monétaires des pays africains.

Fonctionnalités principales :

- Intégration des données BCEAO et autres banques centrales/organismes :

  - Taux directeurs, inflation, agrégats monétaires, balance des paiements

- Agrégation des indicateurs macro par pays et par région

- Intégration de Bloomfield Forecast :

  - Prévisions de croissance, d'inflation, etc.

- Visualisations avancées : séries chronologiques, comparaisons multi-pays, cartes

Bénéfices :

- Donner à l'utilisateur une lecture complète du contexte macro

- Renforcer la capacité d'anticipation des risques et opportunités

Module 5 – Communication et Éducation

Objectif : Proposer un espace de contenus éditoriaux, pédagogiques et de communication.

Fonctionnalités principales :

- Web TV Bloomfield :

  - Diffusion live ou différée des émissions et conférences Risque Pays

- Actualités financières :

  - Intégration flux d'actualités (Bloomfield Review, news partenaires, éventuellement dépêches externes)

- Ressources pédagogiques :

  - Guides, tutoriels, webinars, formations en ligne sur l'investissement et la gestion des risques

- Notifications & alertes éditoriales

Bénéfices :

- Renforcer le rôle d'influence intellectuelle de Bloomfield

- Accompagner la montée en compétence des utilisateurs

Module 6 – Dashboard Marchés

Objectif : Fournir des tableaux de bord synthétiques et personnalisables.

Fonctionnalités principales :

- Dashboards pré-configurés par profil :

  - Trader, analyste buy-side, analyste sell-side, SGI, investisseur particulier averti, décideur public

- Widgets paramétrables : listes de surveillance, cartes de chaleur marchés, indicateurs macro, flux de news, notations, etc.

- Enregistrement de layouts personnalisés par utilisateur

Bénéfices :

- Expérience utilisateur professionnelle, adaptée aux workflows spécifiques

- Gain de temps et meilleure productivité

4.3. Architecture technique détaillée

4.3.1. Frontend

Stack technologique :

- Framework : Next.js 14+ (React) avec TypeScript

- Gestion d'état : Redux Toolkit / Zustand

- Interface multi-fenêtres : React Grid Layout / custom widgets system

- Graphiques & visualisations : TradingView Charting Library / D3.js / Plotly

- Temps réel : WebSockets natives / Socket.io client

- Styling : Tailwind CSS + composants custom

Caractéristiques :

- Application web responsive, optimisée desktop

- Architecture en widgets autonomes, interconnectés et repositionnables

- Support multi-écrans natif

- Performance : lazy loading, code splitting, SSR/SSG selon contextes

- Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA

4.3.2. Backend

Stack technologique :

- API REST : Python FastAPI / Laravel PHP (selon services)

- Services temps réel : Python avec asyncio + WebSockets

- Traitement asynchrone : Celery + Redis (tasks queues)

- Broker de messages : Apache Kafka / RabbitMQ pour flux temps réel haute fréquence

- Orchestration : Docker + Kubernetes pour scalabilité

Microservices identifiés :

- Service d'authentification et gestion des utilisateurs (OAuth2, JWT, MFA)

- Service d'ingestion BRVM (streaming temps réel, normalisation données)

- Service d'ingestion macro (BCEAO, autres sources)

- Service de gestion des ordres

- Service de gestion des portefeuilles

- Service d'analytics et scoring (intégration Tigran, Private Index)

- Service de streaming temps réel vers frontend (WebSockets)

- Service de notification et alertes

- Service de gestion documentaire (Web TV, actualités, rapports)

- Service d'administration et gouvernance des données

4.3.3. Bases de données

Architecture hybride :

| Type de données | Technologie | Usage |
| --- | --- | --- |
| Données relationnelles | PostgreSQL 15+ | Utilisateurs, profils, droits, |
|  |  | portefeuilles, ordres, métadonnées |
| Séries temporelles | TimescaleDB / InfluxDB | Cours BRVM, tickers, |
|  |  | données macro historiques |
| Cache en mémoire | Redis Cluster | Latence < 50 ms, sessions, |
|  |  | données temps réel volatiles |
| Documents | PostgreSQL (JSONB) | Rapports, actualités, |
|  |  | contenus éditoriaux |

Table 1: Architecture des bases de données

Stratégie de réplication : Master-Replica pour haute disponibilité

4.3.4. Sécurité

Authentification et autorisation :

- Authentification forte multi-facteurs (MFA) : TOTP, SMS, email

- OAuth 2.0 + OpenID Connect

- Tokens JWT avec refresh tokens sécurisés

- Gestion fine des rôles et permissions (RBAC)

- Politique de mots de passe renforcée (NIST 800-63B)

Protection des données :

- Chiffrement en transit : TLS 1.3 exclusivement

- Chiffrement au repos : AES-256 pour bases de données et fichiers

- Gestion des secrets : HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager

- Journalisation complète et immuable des actions sensibles

Infrastructure :

- WAF (Web Application Firewall) : protection contre OWASP Top 10

- Anti-DDoS : Cloudflare / AWS Shield

- Détection d'intrusion (IDS/IPS)

- Scans de vulnérabilités automatisés (OWASP ZAP, SonarQube)

- Audits de sécurité trimestriels

Conformité :

- RGPD : consentement, droit à l'oubli, portabilité des données

- ISO 27001 : référentiel de sécurité appliqué

- Normes BCEAO et AMF-UMOA/CREPMF pour opérateurs de plateformes financières

4.3.5. Hébergement et infrastructure

Solution hybride Cloud + On-premise :

- Cloud : AWS / Google Cloud Platform (région Europe - Paris/Frankfurt pour latence UEMOA)

  - Services managés : RDS (PostgreSQL), ElastiCache (Redis), MSK (Kafka)

  - Kubernetes (EKS/GKE) pour orchestration des microservices

  - CDN global pour assets statiques

  - Auto-scaling horizontal et vertical

- On-premise (optionnel) : datacenter Abidjan pour souveraineté données critiques

  - Déploiement Kubernetes on-premise

  - Synchronisation bidirectionnelle sécurisée avec cloud

Monitoring et supervision :

- Prometheus + Grafana : métriques applicatives et infrastructure

- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) : centralisation des logs

- Alerting intelligent : PagerDuty / Opsgenie

- APM (Application Performance Monitoring) : New Relic / Datadog

- Suivi latence temps réel : dashboards dédiés avec SLA < 500 ms

Haute disponibilité :

- Architecture multi-zones (3+ availability zones)

- Load balancing automatique

- Failover automatique bases de données (< 30 secondes RTO)

- Disponibilité cible : 99.9% (SLA)

5. MÉTHODOLOGIE & MISE EN ŒUVRE

5.1. Approche méthodologique

MEDEV propose une approche Agile / Scrum adaptée au contexte :

- Itérations courtes (sprints de 2 à 3 semaines)

- Livraisons incrémentales par module

- Validation intermédiaire continue par l'équipe projet Bloomfield Intelligence

Cette approche permet :

- De réduire les risques fonctionnels

- D'intégrer les retours utilisateur en continu

- D'aligner la construction de la plateforme avec la roadmap stratégique Bloomfield

5.2. Phasage du projet

Phase 1 – Cadrage & Design (4–6 semaines)

- Ateliers de cadrage métier avec Bloomfield (par module)

- Rédaction du cahier des charges fonctionnel détaillé (CCD) et des user stories

- Élaboration des maquettes UX/UI (wireframes, prototypes interactifs)

- Validation conjointe des parcours utilisateurs, des profils et des droits

Livrables :

- Cahier des charges fonctionnel détaillé validé

- Prototypes interactifs Figma haute-fidélité

- Cartographie des user stories par module

- Matrice des rôles et permissions

Phase 2 – Architecture & Setup technique (3–4 semaines)

- Conception détaillée de l'architecture applicative et des schémas de données

- Mise en place des environnements : développement, recette, production

- Mise en place des outils CI/CD, monitoring, logs, gestion des secrets

- Configuration infrastructure cloud et sécurité (WAF, certificats, etc.)

Livrables :

- Document d'architecture technique détaillé (DAT)

- Schémas de bases de données

- Environnements opérationnels (dev, recette, prod)

- Pipelines CI/CD fonctionnels

Phase 3 – Développement itératif par modules

Ordre proposé (aligné sur l'appel d'offres) :

- Module 1 – Gestion intégrée des opérations boursières

- Module 3 – Analyse Financière et Risque (intégration Tigran, Private Index, notations)

- Module 2 – Gestion de Portefeuilles

- Module 4 – Données Macroéconomiques

- Module 5 – Communication et Éducation

- Module 6 – Dashboard Marchés

Pour chaque module :

- Développement backend + frontend + intégrations

- Tests unitaires et d'intégration par MEDEV

- Démonstration et recette intermédiaire avec Bloomfield

- Déploiement en environnement de recette

Durée estimée : 18–24 semaines (selon complexité finale validée en phase 1)

Phase 4 – Tests globaux & Recette (4–6 semaines)

- Tests fonctionnels complets (par user stories)

- Tests de performance (charge, latence, montée en charge)

  - Simulation 1 000 utilisateurs simultanés

  - Vérification latence < 500 ms sur flux temps réel

  - Tests de scalabilité jusqu'à 10 000 utilisateurs

- Tests de sécurité (authentification, autorisation, tests de pénétration externes)

- Homologation conjointe Bloomfield Intelligence + MEDEV

Livrables :

- Rapport de tests complet (fonctionnels, performance, sécurité)

- Procès-verbaux de recette par module

- Documentation des anomalies corrigées

- Validation finale pour mise en production

Phase 5 – Déploiement & Formation (2–3 semaines)

- Déploiement en production avec stratégie progressive (blue-green deployment)

- Formation des équipes Bloomfield :

  - Administrateurs plateforme (gouvernance données, gestion utilisateurs)

  - Utilisateurs finaux (par profil : trader, analyste, SGI, etc.)

  - Équipe technique (maintenance, monitoring)

- Transfert de compétences et documentation

- Support intensif post-lancement (2 semaines)

Livrables :

- Plateforme en production opérationnelle

- Guides utilisateurs par profil

- Documentation technique complète

- Sessions de formation réalisées (PV signés)

Phase 6 – Maintenance et Support (continue)

- Maintenance corrective : correction des bugs identifiés

- Maintenance évolutive : ajouts fonctionnels et améliorations

- Maintenance préventive : mises à jour sécurité, optimisations performance

- Support utilisateurs (hotline, tickets, assistance)

5.3. Gestion des risques

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Retards intégration BRVM | Élevé | Contact anticipé BRVM, |
|  |  | environnement de test simulé |
| Latence > 500 ms | Élevé | Architecture optimisée, |
|  |  | tests performance continus |
| Indisponibilité données | Moyen | Cache intelligent, |
|  |  | mécanismes de résilience |
| Failles de sécurité | Critique | Audits sécurité réguliers, |
|  |  | scans automatisés, WAF |
| Dérive du scope | Moyen | Validation formelle changements, |
|  |  | backlog priorisé avec Bloomfield |

Table 2: Principaux risques et stratégies de mitigation

6. GOUVERNANCE & ORGANISATION

6.1. Structure de pilotage

Comité de Pilotage (COPIL) :

- Fréquence : mensuelle (ou selon jalons)

- Composition :

  - Bloomfield Intelligence : Direction, Chef de projet, Responsable technique

  - MEDEV Group : Directeur de projet, Lead Architect

- Rôles :

  - Validation des livrables majeurs

  - Arbitrage sur les évolutions de scope

  - Suivi budget et planning global

  - Décisions stratégiques

Comité Technique :

- Fréquence : hebdomadaire

- Composition :

  - Bloomfield Intelligence : Responsable technique, Utilisateurs clés

  - MEDEV Group : Chef de projet, Lead Architect, Lead Developers

- Rôles :

  - Validation des user stories et maquettes

  - Suivi avancement sprints

  - Résolution des blocages techniques

  - Coordination des recettes intermédiaires

6.2. Équipe MEDEV Group

Équipe dédiée au projet :

| Rôle | Responsabilités | Effectif |
| --- | --- | --- |
| Chef de Projet | Pilotage global, relation client, | 1 |
|  | coordination équipes, planning |  |
| Lead Architect | Architecture technique, choix | 1 |
|  | technologiques, revue code |  |
| Lead Frontend Developer | Développement interface multi-fenêtres, | 1 |
|  | widgets, intégration temps réel |  |
| Développeurs Frontend | Implémentation modules, composants, | 2-3 |
|  | tests unitaires frontend |  |
| Lead Backend Developer | Architecture microservices, API, | 1 |
|  | intégrations externes |  |
| Développeurs Backend | Implémentation services, tests, | 2-3 |
|  | optimisation performance |  |
| Ingénieur DevOps | Infrastructure cloud, CI/CD, monitoring, | 1 |
|  | sécurité, déploiements |  |
| Designer UX/UI | Maquettes, prototypes, design system, | 1 |
|  | expérience utilisateur |  |
| QA Engineer | Tests fonctionnels, performance, | 1 |
|  | sécurité, recettes |  |

Table 3: Composition de l'équipe MEDEV Group

Total équipe : 10-12 personnes selon phases

6.3. Modalités de collaboration

- Outil de gestion de projet : Jira / Linear

- Communication : Slack / Microsoft Teams + emails formels

- Versioning : GitLab / GitHub (repository privé)

- Documentation : Confluence / Notion

- Réunions :

  - Daily stand-up équipe MEDEV (15 min)

  - Sprint planning (début de chaque sprint)

  - Sprint review & démo (fin de chaque sprint avec Bloomfield)

  - Sprint retrospective (équipe MEDEV)

  - Comité technique hebdomadaire (1h)

  - COPIL mensuel (2h)

7. ENGAGEMENTS & LIVRABLES

7.1. Engagements qualité

MEDEV Group s'engage à :

- Respecter les exigences fonctionnelles et techniques du cahier des charges

- Livrer une plateforme conforme aux standards de qualité définis :

  - Couverture de tests unitaires > 80%

  - Tests d'intégration sur parcours critiques

  - Performance : latence < 500 ms sur flux temps réel

  - Disponibilité : SLA 99.9%

  - Sécurité : conformité RGPD, ISO 27001, normes BCEAO/AMF-UMOA

- Assurer un transfert de compétences effectif vers les équipes Bloomfield Intelligence

- Fournir une documentation technique complète et à jour

- Respecter le planning convenu (sous réserve de validation des jalons par Bloomfield)

7.2. Indicateurs de performance

| Indicateur | Cible | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Latence flux temps réel | < 500 ms | Monitoring Prometheus + |
|  |  | dashboards Grafana |
| Disponibilité plateforme | 99.9% | Uptime monitoring |
| Taux de couverture tests | > 80% | SonarQube / CodeCov |
| Respect des délais | 100% jalons | Suivi COPIL |
| Satisfaction utilisateurs | > 4/5 | Enquêtes post-formation |
| Incidents critiques | < 2 par mois | Système de ticketing |
|  | (post-prod) |  |

Table 4: Indicateurs de performance clés (KPI)

7.3. Livrables principaux

- Phase Cadrage :

  - Cahier des charges fonctionnel détaillé

  - Prototypes UX/UI haute-fidélité

  - User stories cartographiées

- Phase Architecture :

  - Document d'architecture technique (DAT)

  - Schémas de bases de données

  - Environnements configurés (dev, recette, prod)

- Phase Développement :

  - Code source complet (propriété Bloomfield Intelligence)

  - Modules fonctionnels opérationnels et validés

  - Documentation API (OpenAPI/Swagger)

- Phase Tests :

  - Rapport de tests (fonctionnels, performance, sécurité)

  - Procès-verbaux de recette

- Phase Déploiement :

  - Plateforme en production

  - Guides utilisateurs (par profil)

  - Documentation technique complète

  - Documentation d'exploitation et maintenance

- Phase Formation :

  - Sessions de formation réalisées (PV signés)

  - Supports de formation

7.4. Garantie et support

Garantie :

- Durée : 12 mois à compter de la mise en production

- Couverture : correction de tous les bugs et dysfonctionnements sans coût additionnel

- Exclusions : évolutions fonctionnelles, modifications demandées par Bloomfield post-recette

Support post-lancement :

| Criticalité | Délai de prise en charge | Délai de résolution |
| --- | --- | --- |
| P1 (Critique) | 1 heure | 4 heures |
| Plateforme indisponible |  |  |
| P2 (Majeur) | 4 heures | 24 heures |
| Fonctionnalité majeure HS |  |  |
| P3 (Mineur) | 24 heures | 5 jours ouvrés |
| Bug sans impact critique |  |  |

Table 5: Délais d'intervention selon criticalité

Modalités de support :

- Hotline : +225 07 14 07 89 34 (horaires ouvrés)

- Email : support-bloomfield@medev-group.com

- Système de tickets : portail dédié

- Astreinte technique (optionnelle) : 7j/7, 24h/24 pour incidents P1

Maintenance évolutive :

- Forfait annuel de maintenance évolutive à négocier (proposition séparée)

- Inclut : mises à jour sécurité, correctifs mineurs, optimisations

- Évolutions fonctionnelles majeures : devis sur demande

8. PRÉSENTATION DE MEDEV GROUP

8.1. Identité

MEDEV Group est une ESN (Entreprise de Services Numériques) ivoirienne, basée à Abidjan (Marcory, Rue Alex Fleming), spécialisée dans le développement digital sur mesure.

- Création : 2017

- Effectif : 10-44 employés

- Positionnement : « Pas juste de la tech, mais une Révolution digitale »

- Mission : Créer des produits digitaux adaptés aux réalités africaines et accompagner startups et PME dans leur transformation digitale

8.2. Expertises techniques

Stack technologique maîtrisé :

- Frontend : React/Next.js, Vue.js/Vite.js, WordPress/WooCommerce, TypeScript

- Backend : Golang, Python, Laravel (PHP), Node.js

- Bases de données : PostgreSQL, MySQL, Redis

- IA/ML : TensorFlow (maintenance prédictive)

- Design : Tailwind CSS, Figma, animations CSS/JS

- DevOps : Git, Docker, K8s (déploiements complexes)

Services proposés :

- Conception sur mesure : MVP à production

- Applications mobiles/web (PWA, SPA, SSR)

- E-commerce & marketplaces (B2B, B2C)

- SaaS & plateformes : abonnements, dashboards

- Applications métier : logistique, gestion complexe

- Branding digital : UI/UX, graphisme

8.3. Références et réalisations

Projets phares :

| Projet | Type | Stack & Valeur ajoutée |
| --- | --- | --- |
| Sitarail | App métier Transport | Next.js, Python, TensorFlow |
|  |  | IA prédictive, GPS temps réel |
| QRcode Pro | SaaS Tech | Vue.js, Laravel, Redis |
|  |  | Analytics temps réel, API |
| Afrikababba | Marketplace B2B | Vite.js, PostgreSQL |
|  |  | Matching intelligent entreprises |
| TaoHome | E-commerce luxe déco | WooCommerce multilingue |
|  |  | Checkout premium FR/EN |

Table 6: Portfolio projets MEDEV Group

Analyse portfolio : Polyvalence démontrée sur SaaS, e-commerce, applications métier complexes, avec stack moderne et expertise IA/ML.

8.4. Reconnaissances

- Juillet 2024 : Coup de cœur Africa Global Logistics (AGL) Hackathon – Gestion de crises (inondations)

- 2025-2026 : Incubation Yiri Innovation Center (Abidjan Marcory) – 6 mois coaching + MVP

- Partenariats stratégiques : Yiri Innovation Center, Africa Global Logistics, clients panafricains (Sitarail CI-BF, Galabi Groupe)

8.5. Avantages compétitifs

- Stack moderne : Next.js, Vue, TypeScript, IA/ML

- Secteurs diversifiés : preuve d'adaptabilité rapide

- Complexité technique : Sitarail (IA temps réel) démontre capacité sur projets exigeants

- Design premium : expérience utilisateur soignée

- Local & international : basé Abidjan, clients panafricains

- Agile sur-mesure : MVP rapide vers production scalable

8.6. Pourquoi MEDEV Group pour Bloomfield Terminal ?

- Expérience démontrée : Sitarail (données temps réel + IA), QRcode Pro (SaaS + analytics), Afrikababba (plateforme B2B complexe)

- Proximité géographique : basé à Abidjan, facilite collaboration

- Compréhension du contexte africain : solutions adaptées aux réalités locales

- Expertise technique alignée : temps réel, dashboards, IA/ML, microservices

- Partenaire de confiance : reconnu par acteurs majeurs (AGL, Yiri, etc.)

9. CONTACT & INFORMATIONS

MEDEV Group

- Adresse : Rue Alex Fleming, Marcory 4, Abidjan, Côte d'Ivoire

- Téléphones : +225 07 14 07 89 34 / +225 07 89 77 60 28

- Email : contact@medev-group.com

- Site web : www.medev-group.com

- LinkedIn : ci.linkedin.com/company/medev-group

Contact projet Bloomfield Terminal :

- Chef de Projet : À confirmer après attribution

- Email dédié : bloomfield-project@medev-group.com

CONCLUSION

MEDEV Group est honoré de soumettre cette offre technique pour le développement de la plateforme Bloomfield Terminal. Nous sommes convaincus que notre expertise technique, notre compréhension des enjeux de l'intelligence économique africaine et notre approche collaborative font de nous le partenaire idéal pour concrétiser l'ambition de Bloomfield Intelligence.

Notre proposition repose sur :

- Une architecture robuste et évolutive, adaptée aux contraintes de performance (< 500 ms) et de scalabilité (10 000 utilisateurs)

- Une méthodologie Agile éprouvée, garantissant livraisons incrémentales et validation continue

- Une équipe dédiée et expérimentée, ayant fait ses preuves sur des projets complexes (Sitarail, QRcode Pro, Afrikababba)

- Des engagements clairs en termes de qualité, sécurité, conformité et transfert de compétences

- Une vision partagée : renforcer la souveraineté informationnelle africaine par des outils d'intelligence financière de classe mondiale

Nous sommes prêts à débuter les travaux dès validation de cette offre et restons à votre disposition pour tout complément d'information.

MEDEV Group
Pas juste de la tech, mais une Révolution digitale

Abidjan, Mars 2026